**Acta de Constitución de Proyecto**

| **Empresa:** | Universidad Continental |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto:** | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica |
| **Tipo de proyecto:** | Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de la clínica odontológica |
| **Patrocinador:** | Universidad Continental |
| **Dueño del Producto:** | Armando Carrillo |
| **Gerente de Proyecto:** | Max Fravel Urquizo Oré |
| **Scrum Master:** | Max Fravel Urquizo Oré |

| **Propósito del documento** |
| --- |
| Este documento define la descripción general, los objetivos y los participantes del proyecto. Se relaciona principalmente con la autorización del inicio del proyecto.  Asimismo este documento brinda una descripción de la situación actual, los requisitos de alto nivel, criterios de éxito, riesgos y oportunidades. |

| **Justificación:** |
| --- |
| Este proyecto se justifica en virtud de su relevancia para los profesionales y estudiantes de odontología de la Universidad Continental. El proyecto atiende a las necesidades fundamentales de los odontólogos, tanto docentes como estudiantes, al proporcionar una solución integral que les permitirá gestionar de manera eficiente las citas de la clínica odontológica, acceder a las historias clínicas de manera colaborativa, registrar los odontogramas de los pacientes y generar informes de atención y tratamientos. Además, el proyecto respalda la instrucción de los estudiantes al permitirles asumir roles prácticos de odontólogos, con la supervisión de sus docentes, lo que enriquece su formación académica. La solución propuesta también garantiza la conformidad con las normas de salud y académicas, fortaleciendo la calidad de la atención y la educación en odontología. |
| **Breve descripción del proyecto:** |
| El proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo web que permitirá la gestión integral de la clínica odontológica de la Universidad Continental. Sus principales características incluyen la administración de citas, historias clínicas compatibles entre odontólogos, registro de odontogramas, informes de atenciones y tratamientos, así como una funcionalidad específica para la instrucción de estudiantes de odontología. |
| **Alcance preliminar del proyecto:** |
| El proyecto abarca la concepción y desarrollo de un aplicativo web, que se integrará con bases de datos para el almacenamiento de información. Esta plataforma proporcionará funciones clave, que incluyen la gestión de citas, el manejo colaborativo de historias clínicas y odontogramas según la norma técnica NTS N° 188-MINSA/DGIESP-2022, la generación de informes detallados, y la capacitación del personal de la clínica para su uso eficiente. Este conjunto de objetivos se enmarca en la mejora integral de la gestión de la clínica odontológica, garantizando la eficacia en la atención y el cumplimiento de estándares de calidad. |

| **Resultados esperados del proyecto / Beneficios:** | |
| --- | --- |
| Se espera que el proyecto contenga una serie de beneficios significativos, que van desde una gestión más eficiente de la clínica con un seguimiento detallado de citas y tratamientos, hasta la posibilidad de compartir historias clínicas entre odontólogos, cumpliendo con los estándares de salud exigidos. Además, la herramienta promoverá la formación de estudiantes de odontología al permitirles asumir roles prácticos bajo la supervisión de docentes, fomentando así su desarrollo académico y profesional. En última instancia, el proyecto contribuirá a mejorar la calidad de atención a los pacientes, optimizará el uso de recursos y tiempos en la clínica, y asegurará la conformidad con las normativas de salud y académicas, lo que se traducirá en un beneficio global tanto para la Universidad Continental como para la comunidad odontológica. | |
| **Requisitos de alto nivel del proyecto:** | |
| **Requisito** | **Criterio de Éxito** |
| Requisitos funcionales | * Registro de pacientes con información básica y de contacto. * Creación, edición y eliminación de registros de historias clínicas para cada paciente. * Ingreso de información detallada sobre el historial médico y dental del paciente. * Capacidad para cargar y almacenar imágenes, radiografías u otros archivos relacionados con la historia clínica. * Generación de informes y notas de tratamiento. * Gestión de citas y programación de tratamientos. * Acceso seguro y restricciones de roles para el personal de la clínica. * Funcionalidad de búsqueda y filtrado de historias clínicas. |
| Requisitos de usabilidad | * Interfaz de usuario intuitiva y amigable. * Facilidad de navegación y búsqueda de información. * Compatibilidad con dispositivos móviles y diferentes navegadores web. * Proceso de registro y acceso seguro para los usuarios. * Soporte para múltiples idiomas si es necesario. |
| Requisitos de rendimiento | * Respuesta rápida del sistema incluso con grandes cantidades de datos. * Tiempo de carga mínimo para las imágenes y archivos adjuntos. * Escalabilidad para manejar un crecimiento futuro en el número de pacientes y registros. |
| Requisitos de seguridad | * Protección de datos del paciente mediante cifrado y medidas de seguridad sólidas. * Autenticación de usuarios y autorización de acceso basada en roles. * Copias de seguridad regulares de la base de datos. * Cumplimiento con las regulaciones de seguridad y privacidad de datos en salud.. |
| **Hitos** | |
| * Gestión de registro de odontogramas de pacientes * Gestión de registro de odontogramas de pacientes | |
| **Riesgos** | |
| * **Privacidad y seguridad de los datos:** La información de los pacientes en una clínica odontológica es confidencial y está sujeta a regulaciones de privacidad. Debemos garantizar la seguridad de los datos para evitar fugas de información o accesos no autorizados. * **Respaldo y recuperación de datos:** Debemos tener un plan de respaldo y recuperación de datos sólido para evitar la pérdida de información crítica en caso de fallos técnicos. * **Usabilidad:** El aplicativo web debe ser intuitivo y fácil de usar para que el personal de la clínica odontológica pueda sacar el máximo provecho de él. Los problemas de usabilidad pueden llevar a errores y a una menor eficiencia. * **Costos imprevistos:** Nuestro proyecto de desarrollo del aplicativo web, a menudo enfrenta costos imprevistos. Es importante tener un presupuesto que contemple posibles gastos adicionales. * **Aceptación de los pacientes:** Si los pacientes utilizan el sistema para programar citas o acceder a su historial clínico, es importante que sea amigable y seguro para ellos. La resistencia o la falta de aceptación por parte de los pacientes pueden ser un desafío. * **Dependencia tecnológica:** Si el aplicativo web se vuelve esencial para la operación de la clínica, la dependencia tecnológica puede ser un riesgo si ocurren fallas o problemas con el sistema. * **Cambios en la industria o regulaciones:** Las regulaciones de salud y la tecnología pueden evolucionar con el tiempo. Debemos estar preparados para adaptarnos a cambios en la industria o en las regulaciones que afectan nuestro aplicativo web. | |
| **Costo Preliminar Estimado / Presupuesto** | |
| Desarrollo del aplicativo web $ 500  Diseño del aplicativo web $ 350  Costo de infraestructura $ 150  Costo de pruebas de calidad $ 150  Costo de mantenimiento y actualizaciones $ 200  Costos adicionales $ 150  —-----------  TOTAL $ 1500 | |

| ***Interesados en el proyecto*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Interesado*** | ***Cargo*** | ***Rol*** | ***Teléfono*** | ***Email*** |
| Armando Carrillo | Director EAO Odontología | Universidad Continental | acarrillo@continental.edu.pe | 956932006 |
| Indira Margareth Aliaga Mateo | Tec. Laboratorio de Odontología | Universidad Continental | ialiagam@continental.edu.pe | 949471608 |
| Jhoseph Coronel Lozano | Tec. Laboratorio de Odontología | Universidad Continental | jcoronell@continental.edu.pe | 995787688 |
| Edna Mercedes Yangali Gamarra | Cirujana Dentista | Universidad Continental | eyangali@continental.edu.pe | 967867613 |
| Paul Sierra Cordova | Cirujano Dentista | Universidad Continental | psierra@continental.edu.pe | 964 863 090 |
| Estacy Luz Noelia Vera Torres | Cirujano Dentista | Universidad Continental | everat@continental.edu.pe | 919068033 |
| Betsy Medalid Orihuela Roman | Cirujano Dentista | Universidad Continental | borihuelar@continental.edu.pe | 931894338 |
| Edgar Espinoza Davirán | Cirujano Dentista | San Francisco Clínica Dental | edgarespinoza15@gmail.com | 964647092 |
| Job Daniel Gamarra Moreno | Supervisor del Proyecto | Universidad Continental | dgamarra@continental.edu.pe | 964645544 |
| Magy Sedano Cabrera | Odontopediatría | Clínica Ortega | dra.magy\_odp\_ortodoncia@hotmail.com | 964 305 017 |
| Edith Fano Rivas | Odontopediatría | COA (Centro Odontológico Americano) y Clínica Arte Dental | katherine05fano02@hotmail.com | 923 883 996 |
| Erick Retiz Avila | Odontólogo | Dental Brackets N&E | retizavilaerick@gmail.com | 933 935 615 |
| Manuel Castro Chuquillanqui | Cirujano Dentista | Universidad Continental | mcastroch@continental.edu.pe |  |

| **Supuestos** |
| --- |
| * Uso exclusivo para la comunidad odontológica: Se asume que la aplicación será utilizada exclusivamente por los profesionales y estudiantes de odontología de la Universidad Continental, y no estará disponible para el público en general. * Relevancia para la formación: Se asume que la aplicación será una herramienta esencial para la formación y práctica de los estudiantes de odontología, y que los docentes la utilizarán como parte integral de su enseñanza. * Normativa de salud vigente: Se parte del supuesto de que la normativa de salud, en particular la norma técnica NTS N° 188-MINSA/DGIESP-2022, será la guía para el registro de odontogramas y otras actividades relacionadas con la atención odontológica. * Beneficios integrales: Se asume que la implementación de la aplicación generará beneficios tanto en la gestión clínica como en la educación, contribuyendo a la calidad de la atención y a la formación de los estudiantes. * Uso continuo y mantenimiento: Se espera que la aplicación sea utilizada de manera continua y que se le dé mantenimiento y actualización regular para garantizar su eficacia a lo largo del tiempo. |
| **Restricciones** |
| * Presupuesto limitado: Existe una restricción presupuestaria que limitará los recursos disponibles para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación. * Tiempo limitado: El proyecto deberá cumplir con plazos definidos debido a las necesidades académicas y operativas de la clínica odontológica. * Requisitos de seguridad y privacidad de datos: Se impone la restricción de cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de datos en salud, lo que requerirá medidas de protección de datos sólidas y un enfoque en la seguridad de la información. * Interoperabilidad con sistemas existentes: La aplicación debe ser compatible e interoperable con otros sistemas utilizados en la clínica odontológica para evitar interrupciones en las operaciones existentes. * Escalabilidad: La aplicación debe ser diseñada para manejar un crecimiento futuro en el número de pacientes y registros, lo que implica una restricción en términos de rendimiento y capacidad. * Cumplimiento normativo: Se debe asegurar el cumplimiento continuo con las regulaciones de salud y académicas, lo que impone restricciones adicionales en términos de documentación y procedimientos. * Capacitación y soporte: Se debe asignar tiempo y recursos para la capacitación de usuarios y proporcionar soporte técnico continuo, lo que puede afectar el presupuesto y los recursos disponibles. * Riesgos no especificados: Se debe tener en cuenta que pueden surgir riesgos no identificados en el desarrollo del proyecto, lo que podría afectar el presupuesto y el cronograma. * Costo preliminar estimado: Se debe definir un presupuesto preliminar estimado para el desarrollo del proyecto, lo que establece una restricción financiera que debe ser respetada durante todo el proceso. * Hitos de desarrollo: Se deben establecer hitos claros de desarrollo y cumplir con ellos para garantizar la entrega oportuna del proyecto. |

| **Autorización de proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Armando Carrillo | Patrocinador |  | 18/04/24 |